## Slide 1: SysMeeting Plano de Iteração
Iteração 1

## Slide 2: Agenda
Objetivos da Iteração
Itens de backlog da Iteração
Papel de cada um
Timeline da Iteração

## Slide 3: Objetivos da Iteração
Essa interação tem como objeto atender aos requisitos de acordo com seu critério de prioridade (Alta), assim como a ausência de pré-requisitos.

## Slide 4: Itens de Backlog da Iteração
[UC-AM01] Realizar Autenticação: 8 dias
[UC-Pre03] Gerenciar Reunião: 15 dias
[UC-Pre04] Sugerir item para a pauta: 3 dias
[UC-OC03] Gerenciar campus: 2 dias para front-end

## Slide 5: Papel da Equipe
Antonio Justino: Front-end e Testes
Rafael Silva: Back-end e Testes
Tamires Siqueira: Gerente e Front-end

## Slide 6: Timeline da Iteração
Realizar Autenticação: 05/09 (front e back)
Gerenciar Reunião: 11/09 (front)- 10/09 (back)
Sugerir item para a pauta: 09/09 (front)- 11/09 (back)
Gerenciar campus: 11/09 (front)- 12/09 (back)
Reunião com cliente: 11/09
Entrega da iteração: 12/09